Утверждаю:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА -33 приложение №3

' Бассейн

| № пп | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость еденицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Высего: | В т.ч. |  |  | Всего: | В т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п. | Эк. Маш. | з/п |  | Осн. з/п | Эк. Маш. | з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕР 15-01-039-1 прим. | Установка гранитного бордюра | 100м | 0,37 | 9920,57 | 9666,02 | 254,55 | 81,02 | 3671 | 3576 | 94 | 30 |
|  | ТЕР 15-01-035-1 | Устройство полов бассейна из каменной плитки типа "Брекчия" | 100м2 | 0,382 | 12425,34 | 10125,75 | 162,15 | 62,62 | 4747 | 3868 | 62 | 24 |
|  | протокол №1 | Разница в стоимости з/платы 139,67-10126= | м2 | 38,2 | 38,41 |  |  |  | 1467 |  |  |  |
|  | пр. лист | плитка "Брекчия" | м2 | 38,2 | 69,84 |  |  |  | 2668 |  |  |  |
|  | ТЕР 15-01-035-5 | Устройство полов из полированных плит из базальта т.-2см | 100м2 | 0,13 | 20781,13 | 13043,14 | 5083,90 | 1809,63 | 2702 | 1696 | 661 | 235 |
|  | протокол №1 | Разница в стоимости з/платы 139,67-130,43= | м2 | 13,0 | 9,24 |  |  |  | 120 |  |  |  |
|  | пр. лист | Плита из базальта т.-2см. | м2 | 13,0 | 245,82 |  |  |  | 3196 |  |  |  |
|  | протокол №21 | Реставрация гранитного бассейна | м2 | 38,0 | 139,77 |  |  |  | 5311 |  |  |  |
|  |  | Герметик | бал. | 25,0 | 22,35 |  |  |  | 559 |  |  |  |
|  |  | Пила Алмазная | шт. | 1,0 | 419,0 |  |  |  | 419 |  |  |  |
|  |  | Алмазный шлифовальный инструмент (черепашки) | к-т | 1,0 | 1033,52 |  |  |  | 1034 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 25894 | 9140 | 817 | 289 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9429 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6930 |  |  |  |
| 105%ФОТ(9429)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6930 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4667 |  |  |  |
| 55% ФОТ (9429)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4667 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 37491 |  |  |  |
| Всего с К = 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134218 |  |  |  |

м

Проверил:

'-//