Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2006г

2006г.

Средняя общеобразовательная школа №11 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:акт

Сметная стоимость руб.	1700010

Средства на оплату труда руб.	36086

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартала 2006 г.

руб.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012- | Разборка деревянных заполнений проемов | 100м2 | 2,39 | 1917,25 | 1751,54 | 165,71 | 92,96 |  | 4582 | 4186 | 396 | 222 | 188,54 | 450,611 |
|  | 1 | оконных с подоконными досками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-04-012- | Разборка деревянных заполнений проемов | 100 м2 | 0,102 | 1131,03 | 965,32 | 165,71 | 92,96 |  | 115 | 98 | 17 | 9 | 103,91 | 10,5988 |
|  | 3 | дверных |  | 0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

.-СМЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТЕР9-06-001-1 | Демонтаж конструкций дверей | 1 т | 0,1 | 638.97 | 526.74 | 90,27 | 5.33 |  | 64 | 53 | 9 | 1 | 53,644 | 5.3694 |
|  | ОЗП*0,6: | Обоснования коэф-в: | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*0.7: | 3.2.5 Разборка (демонтаж) металлических | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*0.7: | конструкций (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; МАТ*Т),5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | МАТ*0,5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0,6; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-027- | Установка в жилых и общественных зданиях | 100м2 | 2,39 | 5228,04 | 1518,15 | 909,09 | 105.45 |  | 12495 | 3628 | 2173 | 252 | 147.108 | 351.588 |
|  | 1 | блоков оконных с переплетами спаренными в | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП*0,78; | стенах каменных площадью проема до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0,78 | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,8 Установка оконных и дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дерево-алюминиевых, пластиковых и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлопчастиковых взамен деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ОЗП*0,78) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дог. цена | Стоимость оконных блоков из ПХВ | м2 | 239 | 1120,9 |  |  |  |  | 267895 |  |  |  |  |  |
| 6 | Дог. цена | Стоимость монтажной пены | шт | 40 | 35,93 |  |  |  |  | 1437 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-01-033- | Установка деревянных подоконных досок в | 100м2 | 2,39 | 1893,57 | 656,24 | 63,56 | 3,11 |  | 4526 | 1568 | 152 | 7 | 66,22 | 158,266 |
|  | 2 | каменных стенах высотой проема до 2 м | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Догв.цена | Доски подоконные из ПХВ | м | 176,4 | 149,7 |  |  |  |  | 26407 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР9-06-001-1 | Монтаж конструкций дверей | 1т | 0,08 | 1050,78 | 877,9 | 128,95 | 7,61 |  | 84 | 70 | 10 | 1 | 89,49 | 7,1592 |
|  |  |  | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-201-0250 | Двери м/к | шт | 1 | 2451.47 |  |  |  |  | 2451 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-04-030- | Масляная окраска металлических поверхностей | 100м2 | 0,04 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 |  | 50 | 29 |  |  | 71,06 | 2,8424 |
|  | 4 | количество окрасок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРЮ-01-039- | Установка блоков во внутренних дверных | 100 м2 | 0,102 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 |  | 510 | 112 | 133 | 18 | 104,28 | 10,6366 |
|  | 1 | проемах в каменных стенах площадью проема |  | 0.066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 3 м2 |  | -^0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дог.цена | Стоимость дверных блоков индивидуального | м2 | 10,2 | 901 |  |  |  |  | 9190 |  |  |  |  |  |
|  |  | изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в | компл | 6 | 103.88 |  |  |  |  | 623 |  |  |  |  |  |
|  |  | помещение однопольных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 15-04-025- | Улучшенная окраска масляными составами по | 100м2 | 0.28 | 1617.37 | 967.17 | 6,88 | 0.12 |  | 453 | 271 | 2 |  | 92,73 | 25,9644 |
|  | 4 | дереву заполнений проемов дверных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню | 100м2 | 1.742 | 3396.54 | 2067.25 | 14.34 | 8.05 |  | 5917 | 3601 | 25 | 14 | 203.07 | 353.748 |
|  |  | известковым раствором |  | 1.5-0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕР15-04-027- | Третья шпатлевка при высококачественной | 100м2 | 4.8 | 229.4 | 131.17 | 2.44 | 0.12 |  | ПО | 630 | 12 |  | 11.99 | 57,552 |
|  | 5 | окр*аске по штукатурке и сборным | окрашивае | 3.4+1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конструкциям, подготовленным под окраску | мой | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стем | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР15-04-027- | Третья шпатлевка при высококачественной | 100м2 | 0.73 | 289.37 | 180.51 | 3.18 | 0,12 |  | 21 | 132 | 2 |  | 16.5 | 12.045 |
|  | 6 | окраске по штукатурке и сборным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конструкциям, подготовленным под окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР15-04-002- | Известковая окраска водными составами | 100м2 | 13,964 | 127,86 | 95,77 | 1,7 | 0,12 |  | 1785 | 1337 | 24 | 2 | 10,21 | 142,572 |
|  | 1 | внутри помещений по штукатурке стен и | окрашивае | 4,73+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потолков | мой | 4.0+1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос | 5+3,6 84+0, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРрб 1-02-2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 добавлять на каждые следующие | 100м2 отремонти ро ванной | 1,742 /,5+0, 242 | 961,73 | 297,36 | 7,28 | 4,08 |  | 1675 | 518 | 13 |  | 29,21 | 50,8838 |
|  |  | 10 мм толщины слоя | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР15-02-019- 5 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных | 100м2 оштукатур | 3,4 | 14067,64 | 1004,73 | 61,99 | 44,54 |  | 47830 | 3416 | 211 | 151 | 91,84 | 312,256 |
|  |  | смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных | иваемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | откосов плоских | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР15-04-025- | Улучшенная окраска масляными составами по | 100м2 | 2,38 | 1583,52 | 532,03 | 8,36 | 0,12 |  | 3769 | 1266 | 20 |  | 51,01 | 121,404 |
|  | 8 | штукатурке стен | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР15-04-025- | Улучшенная окраска масляными составами по | 100м2 | 5.62 | 1557,68 | 535,79 | 8,57 | 0,24 |  | 8754 | ЗОН | 48 | 1 | 51,37 | 288,699 |
|  | 3 | дереву полов и плинтусов | окрашивае | 5.4*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из | 100м2 | 0.16 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 |  | 167 | 57 | 83 | 7 | 35.5 | 5,68 |
|  |  | профилированного листа при высоте здания до | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

ЛИЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _5 | СЦМ-101-1739 | Профили холодногнутые из оцинкованной | т | 0.144 | 17524.97 |  |  |  |  | 2524 |  |  |  |  |  |
|  |  | стали толщиной 0.6-0.65 мм. сумма размеров |  | 16*0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | равная ширине исходной заготовки 1 51-200 мм |  | 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР13-03-002- | Огрунтовка металлических поверхностей за | 100м2 | 1.72 | 675,44 | 49.31 | 9.67 | 0.12 |  | 1162 | 85 | 17 |  | 3.92 | 6,7424 |
|  | 1 | один раз грунтовкой ХС-068 | окрашивае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР15-04-031- | Окраска кровли суриком за 2 раза | 100м2 | 1,72 | 782,7 | 103,02 | 3.18 | 0,12 |  | 1346 | 177 | 5 |  | 10.12 | 17,4064 |
|  | 2 |  | кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток | 100м2 | 0,13 | 982,84 | 670,93 | 311,91 | 23,18 |  | 128 | 87 | 41 | 3 | 74,3 | 9,659 |
|  |  | керамических глазурованных плиток | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР15-01-019- | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и | 100м2 | 0,26 | 11285,66 | 2407,68 | 22,15 | 10,31 |  | 2934 | 626 | 6 | 3 | 228 | 59,28 |
|  | 1 | откосов (без карнизных, плинтусных и угловых | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плиток) без установки плиток туалетного | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гарнитура на цементном растворе по кирпичу и | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР16-01-005- | Демонтаж чугунных канализационных труб | 100м | 0,52 | 421,16 | 378,12 | 43.04 | 2,24 |  | 219 | 197 | 22 | 1 | 34.188 | 17,7778 |
|  | 2 | диаметром 100 мм | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП*0,4; | Обоснования коэф-в: | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*0,4; | Демонтаж (ОЗП*0,4: ЭМ*0,4: МАТ*0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*0,4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТ*0; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0,4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР16-04-001- | Прокладка трубопроводов канализации из | 100м | 0,52 | 876,86 | 702,24 | 22,49 | 0,93 |  | 456 | 365 | 12 |  | 61,6 | 32,032 |
|  | 2 | полиэтиленовых труб высокой плотности | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 1 00 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «76,86 = 7 550, 49 - 66,87x99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Счет | Стоимость труб полиэтиленовых труб высокой | м | 52 | 18,41 |  |  |  |  | 957 |  |  |  |  |  |
|  |  | плотности диаметром 100 мм (60/3.26=18,41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР17-01-003- | Установка чаш (унитазов напольных) с бачком | 10 | 0,4 | 3882,09 | 381.59 | 85.07 | 2.91 |  | 1553 | 153 | 34 | 1 | 34.88 | 13,952 |
|  | 4 | высокорасполагаемым | комплекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Счет | Стоимость чаши ( 1 797/3,26=55 1 .23 | шт | 4 | 551,23 |  |  |  |  | 2205 |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР 16-02-00 1- | Прокладка трубопроводов отопления из | 100м | 0.6 | 437.4 | 364.65 | 43.34 | 2.33 |  | 262 | 219 | 26 | 1 | 32.97 | 19.782 |
|  | 2 | стальных водогазопроводных неоцинкованных | труоопров |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром 20 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 437.40 - 2 925.40 - 24,88 х 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 4

,анд-СМЕТА

| > | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пб | Счет | Трубы, диаметром 20 мм 40.50/3.26=12.43 | м | 60 | 12,43 |  |  |  |  | 746 |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР18-03-001-1 | Монтаж радиаторов чугунных | 100 квт радиаторе в и конвектор ов | 0.104 | 1449.56 | 781.22 | 320.22 | 33,16 |  | 150 | 81 | 33 | ¦ | 75,7 | 7.8425 |
| 38 | Счет | Радиаторы 1570/3,26=481.60 | шт | 8 | 481,6 |  |  |  |  | 3853 |  |  |  |  |  |
| Итого | прямые затраты | по смете |  |  |  |  |  |  |  | 420586 | 25973 | 3526 | 705 |  | 2552,35 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4697 | 4284 | 413 | 231 |  | 461,21 |
| Стесненные условия О31 1=20%,ЭМ=20%.ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939 | 857 | 83 | 46 |  | 92,24 |
| озп | - 1 5%,')М=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  | 746 | 643 | 103 | 58 |  | 69,18 |
| НТО! | О |  |  |  |  |  |  |  |  | 6382 | 5783 | 599 | 335 |  | 622,63 |
| 1 1акладные расходы 1 |  | 10,00% ФОТ (от 6 118.35) |  |  |  |  |  |  |  | 6730 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 6 118,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4283 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17395 |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5290 | 180 | 102 | 9 |  | 18,21 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%.ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 36 | 20 | 2 |  | 3,64 |
| ОЗП=1 5%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%.ТЗ=1 5%,ТЗМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 27 | 26 | 2 |  | 2.73 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5399 | 243 | 148 | 13 |  | 24.58 |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 256,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 256,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5847 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392478 | 16288 | 2805 | 435 |  | /567,25 |
| Стесненные условия ОЗП=20%.ЭМ=20%.ЗПМ=20%,ТЗ=20%.ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3819 | 3258 | 561 | 87 |  | 313.45 |
| ОЗП=15%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3144 | 2443 | 701 | 109 |  | 235,09 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399441 | 21989 | 4067 | 631 |  | 2115,79 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24717 |  |  |  |  |  |
| 11 8,00% ФОТ (от 7 |  | 567.45) |  |  |  |  |  |  |  | 8930 |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 14 937,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15684 |  |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 114.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13063 |  |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 7 567.45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4767 |  |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 14 |  | 937.35) |  |  |  |  |  |  |  | 8216 |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 114,75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437221 |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7720 | 4206 | 79 | 24 |  | 414,29 |
| Стесненные условия ОЗП=20%.ЭМ=20%.ЗПМ=20%.ТЗ=20%.ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 | 841 | 16 | 5 |  | 82.86 |
| ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗПМ=25%.ТЗ=15%.ТЗМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 | 631 | 20 | 6 |  | 62.14 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9228 | 5678 | 115 | 35 |  | 559.29 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4511 |  |  |  |  |  |
| 79.00% ФОТ (от 5 59 1.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4417 |  |  |  |  |  |

Страница 5

,ИЕТА

| 2 ¦ 3 4 5 ¦ 6 ¦ 7 8 ¦ 9 ¦ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /,00% ФОТ (от 121.80) | 94 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50.00% ФОТ (от 5 712.90) | 2856 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 16595 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы | 10401 | 1015 | 127 | 6 |  | 91,39 |
| Стесненные условия О31 1=20%,ЭМ=20%,31 1М=20%,ТЗ=20%.ТЗМ=20% | 228 | 203 | 25 | 1 |  | 18,28 |
| ОЗП=15%,ЭМ=25%.ЗПМ=25%.ТЗ=15%.ТЗМ=25% | 184 | 152 | 32 | 2 |  | 13,71 |
| ИТОГО | 10813 | 1370 | 184 | 9 |  | 123,37 |
| Накладные расходы 128.00% ФОТ (от 1 378.95) | 1765 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 1 378.95) | 1145 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 13723 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% | 5900 | 5195 | 705 | 141 |  | 510,47 |
| ОЗП=15%,ЭМ=25%.ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25% | 4777 | 3896 | 882 | 176 |  | 382,85 |
| ИТОГО | 431263 | 35064 | 5113 | 1022 |  | 3445,67 |
| Накладные расходы | 37954 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 21565 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 490782 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 490782 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |
| временные здание и сооружения 1 ,2% | 5889 |  |  |  |  |  |
| Итого | 496671 |  |  |  |  |  |
| Зимние удорожания 0.47% | 2334 |  |  |  |  |  |
| Итого | 499005 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные 2% >^Ч ,-'; ' | 9980 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 508985 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ С К=3,34 | 1 700010 |  |  |  |  |  |

Составил Проверил

Страница 6