№_____от_________2007г.

Выписка из реестра муниципальных контрактов.

| № п/п | Наименование заказчика | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Дата проведения торгов, подведения итогов конкурса, итогов проведения запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта. | Дата заключения контракта | Предмет, цена контракта и срок его исполнения | Наименование, место нахождения (для юридических лиц),ФИО, место жительства, ИНН(для физических лиц) поставщика | Сведения об исполнении контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление строительства АМС г. Владикавказ | Муниципальный бюджет | Открытый конкурс № 29-07. Лот №1 | Проведение открытого конкурса №29-07 с 21.03.2007 г. по 26.04.2007г. Подведение итогов 27.04.2007г. «Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе» №29-07 от 27. 04.2007г. | 8.05.2007г. | Выполнение работ по установке КТПН и прокладке КЛ-6кВ по ул. Горняков в пос. Заводской. Цена контракта – 562200 руб. Срок исполнения – май-ноябрь 2007г. | ЗАО Холдинговая компания «Стат», г. Владикавказ, ул.Леонова,6 | Контракт в стадии выполнения. |
| 2 | Управление строительства АМС г. Владикавказ | Муниципальный бюджет | Открытый конкурс № 29-07. Лот №2 | Проведение открытого конкурса №29-07 с 21.03.2007 г. по 26.04.2007г. Подведение итогов 27.04.2007г. «Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе» №29-07 от 27. 04.2007г. | 8.05.2007г. | Выполнение работ по восстановлению ВЛ-6кВ от ТП «МТФ» до ТП-323 водозабора в пос. Заводской. Цена контракта – 470400 руб. Срок исполнения – май-ноябрь 2007г. | ЗАО Холдинговая компания «Стат», г. Владикавказ, ул.Леонова,6 | Контракт в стадии выполнения. |
| 3 | Управление строительства АМС г. Владикавказ | Муниципальный бюджет | Открытый конкурс № 29-07. Лот №3 | Проведение открытого конкурса №29-07 с 21.03.2007 г. по 26.04.2007г. Подведение итогов 27.04.2007г. «Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе» №29-07 от 27. 04.2007г. | 8.05.2007г. | Выполнение работ по установке 2-х КТПН 400/6/0,4кВ в пос. Заводской. Цена контракта – 1773000 руб. Срок исполнения – май-ноябрь 2007г. | ЗАО Холдинговая компания «Стат», г. Владикавказ, ул.Леонова,6 | Контракт в стадии выполнения. |
| 4 | Управление строительства АМС г. Владикавказ | Муниципальный бюджет | Открытый конкурс № 29-07. Лот №4 | Проведение открытого конкурса №29-07 с 21.03.2007 г. по 26.04.2007г. Подведение итогов 27.04.2007г. «Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе» №29-07 от 27. 04.2007г. | 8.05.2007г. | Выполнение работ по реконструкции линий 0,4 кВ в пос. Заводской. Цена контракта – 437100 руб. Срок исполнения – май-ноябрь 2007г. | ЗАО Холдинговая компания «Стат», г. Владикавказ, ул.Леонова,6 | Контракт в стадии выполнения. |
| 5 | Управление строительства АМС г. Владикавказ | Муниципальный бюджет | Открытый конкурс № 29-07. Лот №5 | Проведение открытого конкурса №29-07 с 21.03.2007 г. по 26.04.2007г. Подведение итогов 27.04.2007г. «Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе» №29-07 от 27. 04.2007г. | 8.05.2007г. | Выполнение работ по реконструкции уличного освещения в пос. Заводской. Цена контракта – 478100 руб. Срок исполнения – май-ноябрь 2007г. | ЗАО Холдинговая компания «Стат», г. Владикавказ, ул.Леонова,6 | Контракт в стадии выполнения. |

Начальник управления экономики и малого предпринимательства                                                        М.И. Хетагуров