Гранд-СМЕТА

согл

2007 г.

2007 г.

Поликлиника № 5 г.Владикавказ. (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №                      Приложение №3

(локальная смета)        £ Q О J? —

на ремонт рентгенкабинета и кабинета УЗИ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб. 160 358

Средства на оплату труда руб. 4483,8

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Рентгенкабинет: зал, кабинет, лаборатория. Кабинет УЗИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-02-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,15 0,1 + 0,05 | 444,58 | 424,67 | 19,91 | 11,17 | 67 | 64 | 3 | 2 |
| 2 | ТЕРр56-03-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,09 0,06+0,03 | 874,67 | 874,67 |  |  | 79 | 79 |  |  |
| 3 | ТЕРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,06 0,04+0,02 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 | 25,18 | 89 | 72 | 17 | 2 |
| 4 | ТЕР10-01-027-2 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,171 0,114+0,0 57 | 3768,17 | 1094,37 | 738,67 | 81,22 | 644 | 187 | 126 | 14 |
| 5 | Цена поставки | Блоки оконные металлопластиковые (с отливами и подоконниками) 3000/3,65/1,18 | м2 | 17,1 11,4+5,7 | 696,54 |  |  |  | 11911 |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-15-1 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 0,06+0,08 | 1220,84 | 519,89 | 6,58 | 1,2 | 171 | 73 | 1 |  |
| Полы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр57-07-2 | Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2 | 100 мест | 0,07 | 10315,08 | 1134,3 | 17,6 | 1,56 | 722 | 79 | 1 |  |
| 8 | ТЕРр57-06-6 | Циклевка паркетных полов | 100 м2 пола | 0,42 | 2178,77 | 357,08 | 49,32 |  | 915 | 150 | 21 |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТЕР15-04-029-2 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | 100м2 отделываемой поверхности | 0,42 | 573,2 | 136,26 | 2,44 | 0,12 | 241 | 57 |  |  |
| 10 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,462 0,224+0,2 38 | 33,82 | 33,82 |  |  | 16 | 16 |  |  |
| 11 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,373 0,181+0,1 92 | 104,95 | 102,17 | 2,78 | 1,56 | 39 | 38 |  | 1 |
| 12 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,181 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 | 15,25 | 310 | 65 | 6 | 3 |
| 13 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,086 0,181*6 | 338,5 | 4,56 | 5,68 | 2,52 | 368 | 5 | 6 | 3 |
| 14 | ТЕР11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,09+0,19, 2 | 8591,8 | 404,92 | 44,52 | 4,2 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР11-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,348 0,11+0,23 8 | 530,2 | 75,05 | 5,92 |  | 185 | 26 | 2 |  |
| 15,1 | ТЕР15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,0281 | 1557,68 | 535,79 | 8,57 | 0,24 | 44 | 15 |  |  |
| 16 | ТЕРП-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,092 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 | 31,79 | 921 | 111 | 10 | 3 |
| Стены и потолки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 отремонтированно й поверхности | 0,09 0,06+0,03 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 | 13,93 | 600 | 356 | 2 | 1 |
| 18 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированно й поверхности | 0,12 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 408 | 248 | 2 | 1 |
| 19 | ТЕРрб 1-02-2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированно й поверхности | 0,12 | 961,73 | 297,36 | 7,28 | 4,08 | 115 | 36 | 1 |  |
| 20 | ТЕРр62-12-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,756 | 1693,17 | 906,33 | 6,58 | 1,2 | 1280 | 685 | 5 | 1 |
| 20,1 | ТЕРр62-16-3 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,031 0,361+0,6 7 | 1740,16 | 272,82 | 6,58 | 1,2 | 1794 | 281 | 7 | 1 |
| 21 | ТЕРр62-17-3 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,788 0,596+0,1 92 | 1804,48 | 337,14 | 6,58 | 1,2 | 1422 | 266 | 5 | 1 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ТЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0704 22*0,32/10 0 | 969,09 | 502,7 | 0,74 |  | 68 | 35 |  |  |
| 23 | ТЕРр62-32-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 1049,34 | 582,95 | 0,74 |  | 16 | 9 |  |  |
| 24 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100м2 поверхности облицовки | 0,17 | 982,84 | 670,93 | 311,91 | 23,18 | 167 | 114 | 53 | 4 |
| 25 | ТЕРрб 1-02-3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированно й поверхности | 0,17 | 2816,28 | 1486,99 | 14,34 | 8,05 | 479 | 253 | 2 | 1 |
| 26 | ТЕРр61-02-4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированно й поверхности | 0,17 | 874,69 | 210,32 | 7,28 | 4,08 | 149 | 36 | 1 | 1 |
| 27 | ТЕР15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,17 | 11285,66 | 2407,68 | 22,15 | 10,31 | 1919 | 409 | 4 | 2 |
| 28 | ТЕР10-04-011-3 | Устройство коробов высотой до 3 м в общественных зданиях обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,018 | 10778,24 | 2182,79 | 157,98 | 9,94 | 194 | 39 | 3 |  |
| 29 | СЦМ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 3,78 | 39,02 |  |  |  | 147 |  |  |  |
| Прочие работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 | 8672,65 | 1714,3 | 54,88 |  | 1735 | 343 | 11 |  |
| 31 | СЦМ-300-1382 | Соединительные детали Vestol размером 3/4 | шт | 6 | 83,51 |  |  |  | 501 |  |  |  |
| 32 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 2 | 87,39 |  |  |  | 175 |  |  |  |
| 33 | ТЕРр65-06-15 | Смена санитарных приборов моек на 1 отделение | 100 приборов | 0,01 | 34785,3 | 3414,78 | 66,83 | 8,41 | 348 | 34 | 1 |  |
| 33,1 | ТЕРр67-08-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 | 7497.09 | 985,45 | 0,64 | 0,36 | 150 | 20 |  |  |
| 34 | ТЕРр67-08-2 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,03 | 45386,81 | 1806,1 | 1,71 | 0,96 | 1362 | 54 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 29751 | 4255 | 292 | 41 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20%,ЗПМ=20%,ТЗ=20%,ТЗМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 | 183 | 32 | 5 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 29965 | 4438 | 324 | 46 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4035 |  |  |  |
| 82,00% ФОТ (от 219,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 288,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 636,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1309 |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 579,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 609 |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 259,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

10

12

13

79,00% ФОТ (от 933,00)

737

77,00% ФОТ (от 118,00)

91

103,00% ФОТ (от 377,00)

388

85,00% ФОТ (от 74,00)

63

Сметная прибыль

2499

62,00% ФОТ (от 219,00)

136

63,00% ФОТ (от 288,00)

181

50,00% ФОТ (от 2 403,00)

1202

68,00% ФОТ (от 284,00)

193

55,00% ФОТ (от 579,60)

319

75,00% ФОТ (от 259,20)

194

60,00% ФОТ (от 377,00)

226

65,00% ФОТ (от 74,00)

48

ИТОГО ПО СМЕТЕ

36499

Перевод в текущие цены 2-го квартала 2007 г. (36 502,00 х 3,65)

133232

Ремонтные работы (17 442,00 х 3,65)

63663

Проемы (551,00 х 3,65)

2011

Полы (2 113,00x3,65)

7712

Штукатурные работы (2 955,00 х 3,65)

10786

Малярные работы (6 510,00 х 3,65)

23762

Стекольные, обойные и облицовочные работы (317,00 х 3,65)

1157

Электромонтажные работы (1 623,00 х 3,65)

5924

Внутренние санитарно-гехнические работы: смена труб (3 373,00 х 3,65)

12311

Общестроительные работы (19 060,00 х 3,65)

69569

Деревянные конструкции (13 488,00 х 3,65)

49231

Полы (2 343,00 х 3,65)

8552

Отделочные работы (3 229,00 х 3,65)

11786

в т.ч. Строительные работы

127308

в т.ч. Монтажные работы

5924

в т.ч. Оборудование

в т.ч. Прочие затраты

Непредвиденные затраты 2%

2665

Итого с непредвиденными

135897