Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

/

на ликвидацию стихийной свалки по ул. Тельмана (р-н Пивзавода) (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость руб.	417472,2

Средства на оплату труда руб.	10351

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _

2000г.

| N" пи | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Мащ | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-031-3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), 3 группа грунтов | 1000 мЗ грунта | 11,18 | 1315,51 |  | 1315,51 | 200,38 |  | 14707 |  | 14707 | 2240 |  |  |
|  | ТЕР1-01-031-11 | При перемещении грунта па каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01 -031 3(60м) (100*100*1) | ЮООмЗ грунта | 50 | 1040,45 |  | 1040,45 | 158,48 |  | 52023 |  | 52023 | 7924 |  |  |
| 3 | ТЕР1-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01 -031 3(40м) (70*40)*0,35 | 1000 мЗ грунта | 0,98 | 1040,45 |  | 1040,45 | 158,48 |  | 1020 |  | 1020 | 155 |  |  |
| 4 | ТЕР1-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031 3(10*100)*0,2 | 1000 мЗ грунта | 0,2 | 1040,45 |  | 1040,45 | 158,48 |  | 208 |  | 208 | 32 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67958 |  | 67958 | 10351 |  |  |
| ИТОГО . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67958 |  | 67958 | 10351 |  |  |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 10 351,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9833 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 10 351.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5176 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82967 |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (82 967,00 х 4,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336016 |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6048 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342064 |  |  |  |  |  |
| Технадзор 1,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4789 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346853 |  |  |  |  |  |

| 1 1 2 ¦ 3 | 4 | 5 ¦ 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11епрсдвиденные 2% |  |  |  |  |  | 6937 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 353790 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 63682,2 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 417472,2 |  |  |  |  |  |

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Странице. 2