###### Утверждаю:

Согласовано:

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Левченко (от ул.Зеленой до ул.Веселой)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1021 898,00 руб.

- Средства  на оплату труда 7066 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,36 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 880,17 |  | 2244 |  | 103 |  | 2138 317 |  | 31,77 11,4372 |  | 55,8 20,088 |  |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 12 км | тн | 648 | 18,11 |  | 18,11 |  | 11735 |  |  |  | 11735 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,14 | 2669,47 | 2669,47 |  |  | 374 |  | 374 |  |  |  | 297,6 41,664 |  |  |  |
| 4 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 3 | 348,68 | 44,44 | 7,41 |  | 1046 |  | 133 |  | 22 |  | 4,53 13,59 |  | 0,1 0,3 |  |
| 5 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,1 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 222 |  | 222 |  |  |  | 248 24,8 |  |  |  |
| 6 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 18 | 18,11 |  | 18,11 |  | 326 |  |  |  | 326 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 1,05 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 |  | 57267 |  | 367 |  | 5999 840 |  | 37,29 39,1545 |  | 49,92 52,416 |  |
| 8 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -15,75 | 282,18 |  |  |  | -4444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -198,45 | 233,74 |  |  |  | -46386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -1,05 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 |  | -16818 |  |  |  | -1356 -194 |  |  |  | 12,55 -13,1775 |  |
| 11 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 148,05 | 134,84 |  |  |  | 19963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева (5 см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,525 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 |  | 2000 |  | 118 |  | 1874 176 |  | 24,19 12,6998 |  | 20,6 10,815 |  |
| 13 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 66,15 | 78,25 |  |  |  | 5176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,05 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 |  | 3407 |  | 445 |  | 2694 337 |  | 38,3 40,215 |  | 19,12 20,076 |  |
| 15 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0113 | 2565,31 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 101,43 | 347,02 |  |  |  | 35198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 1,05 | 15,64 | 4,00 | 11,64 |  | 16 |  | 4 |  | 12 |  | 0,36 0,378 |  |  |  |
| 18 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0059 | 2565,31 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 50,82 | 347,02 |  |  |  | 17636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 |  | 15024 |  | 2219 |  | 261 32 |  | 76,08 228,24 |  | 0,72 2,16 |  |
| 21 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 13,5 | 1884,74 |  |  |  | 25444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,02 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 |  | 201 |  | 8 |  | 193 35 |  | 43,62 0,8724 |  | 125,48 2,5096 |  |
| 23 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,1 | 2669,47 | 2669,47 |  |  | 267 |  | 267 |  |  |  | 297,6 29,76 |  |  |  |
| 24 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,1 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 222 |  | 222 |  |  |  | 248 24,8 |  |  |  |
| 25 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 52 | 18,11 |  | 18,11 |  | 942 |  |  |  | 942 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 |  | 1124 |  | 510 |  | 605 90 |  | 26,24 52,48 |  | 3,17 6,34 |  |
| 27 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 13,8 | 78,25 |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -2 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 |  | -208 |  | -73 |  | -135 -16 |  | 3,78 -7,56 |  | 0,7 -1,4 |  |
| 29 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 |  | 8090 |  | 323 |  | 36 1 |  | 15,12 30,24 |  | 0,07 0,14 |  |
| 30 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 2 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 |  | 5210 |  | 198 |  | 15 |  | 9,28 18,56 |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,76 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 |  | 1400 |  |  |  | 35 8 |  |  |  | 0,66 0,5016 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 147802 |  | 5440 |  | 25396 1626 |  | 561,33 |  | 100,77 |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 133753 |  | 5307 |  | 12371 1626 |  | 547,74 |  | 100,47 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 133753 |  | 5307 |  | 12371 1626 |  | 547,74 |  | 100,47 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 116077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 12371 |  |  |  | 12371 |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6933 |  | 5307 |  | 1626 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 463,00) |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 085,00) |  |  |  |  |  |  |  | 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 5 385,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 463,00) |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 1 085,00) |  |  |  |  |  |  |  | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 5 385,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 147668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 13003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1046 |  | 133 |  | 22 |  | 13,59 |  | 0,30 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1046 |  | 133 |  | 22 |  | 13,59 |  | 0,30 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 133,00) |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 133,00) |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 147802 |  | 5440 |  | 25396 1626 |  | 561,33 |  | 100,77 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 9053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 161872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. К-5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 866015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС-18% |  |  |  |  |  |  |  | 155883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1021898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |