К мероприятию №13

«Оптимизация планирования и мониторинг реализации инвестиционных проектов»

Справка об итогах работы

Управления по строительству АМС г. Владикавказ

за период 2005-2009 г.г.(6 мес.)

Объем работ, выполненных   по управлению за период 2005-

1 полугодие 2009 г.г. составил 650442,0 тыс.руб., а оплата составила 684616,0 тыс.руб.

Степень выполнения мероприятий инвестиционной программы за этот период  составил  более 90% или 10 баллов.

Так к примеру:

Предусмотрено ИП 	   Фактическое  		Оплата

выполнение

(в тыс. руб.)

2005 год 			163000.		180661.			169197

2006 год			147009.		142988.			188514.

2007 год			119000		135478.			132335

2008 год			153682.		145788.			147593.

2009 год(6 мес.)		89000			45526  .			 46977.

За счет  выполненных средств введено в эксплуатацию  25955  ( кв.метрах) общей площади жилья, т.е. 100 %.

215 квартирный жилой дом поз.3 литер «Б»

и «В», «Г» 19 микрорайоне					5362,9 кв.м.

59 квартирный жилой дом по пр. Коста;			4300,6 кв.м.

55 квартирный жилой дом поз. 6 в МКР 19		3574 кв.м.

130 квартирный жилой дом поз.4 в МКР 19		2877 кв.м.

60 квартирный жилой дом поз.3 в МР-12.			3646 кв.м.

Многоквартирный  жилой дом поз. № 25

(55 квартир-3 под.) МКР 19					3500 кв.м.

130 квартирный жилой дом поз.№ 4

МКР 19 (40 квартир -2 под.)					2694,9 кв.м.

Выделено 405 квартир, которые были распределены гражданам нашего города.

Проведена большая работа по строительству,  благоустройству  и реконструкции улиц  и дорог города.

.Это такие улицы как:

доватора от улицы Гадиева до улицы Красногвардейской;	дорога по улице М. Пехотинцев;

благоустройство микрорайона № 19;

работы по благоустройству Набережной реки Терек;

Произведено устройство подпорной стенки на объекте  «Берегоукрепительные работы  на  реке Терек в г. Владикавказ – левый берег»

Для организации спортивного  и общественного досуга жителей нашего города, повышение культурного уровня, проведения массовых мероприятий построены:

скейтпарк на Набережной в районе Чапаевского моста. Произведено благоустройство территории площадью 3000 м2  с установкой спортивного оборудования (скейт-горки), построен автодром  на набережной р. Терек. На территории скейтпарка построены два  бассейна (детский и взрослый);

полностью реконструирована площадь Штыба, - выполнено благоустройство территории 3800 м2. Заменено наружное электроосвещение, установлен питьевой фонтан, заменены  все подземные коммуникации;

новая зона отдыха по улице Морских Пехотинцев,  том числе построены фонтаны, разбиты зеленые газоны, выполнено благоустройство территории и освещение, построен комплекс  детских  игровых площадок;

реконструирован сквер по ул. Тамаева – Куйбышева- Бородинская, с  устройством фонтана. Завершены работы по строительству бассейна на набережной р. Терек в районе Чапаевского моста.

Построены  и введены   в эксплуатацию  котельные в микрорайонах 12 и 19.

Достижениями плановых социально- экономических показателей за указанный период, предусмотренных ИП являются  такие значимые объекты как:

Установлен памятник и мемориальная доска первому поселенцу города Владикавказ  Дзаугу  Бугулову  на площади Штыба.

Построен мемориал Защитникам Отечества в районе Красногвардейского моста.  Возведена  колонна  со скульптурой  Святого Уастырджи.  Установлены скульптуры  воинов победителей.

Проведены работы по  благоустройству Храма Георгия Победоносца.

Произведен капитальный ремонт глазного отделения КБСП с приобретением медицинской мебели для нужд отделения,  выполнен капитальный ремонт шатровой кровли главного корпуса  Клинической больницы скорой помощи.

Управлением по строительству проведена определенная работа  за счет местного бюджета по  сельским населенным пунктам, для создания необходимой социально-бытовой и инженерной инфраструктур

Несмотря на то, что экономические показатели предусмотренные ИП уменьшаются по годам, управлением  были выполнены мероприятия предусмотренные ИП, что позволило улучшить  жилищные проблемы горожан нашей республики, улучшило социально-бытовые и инженерную инфраструктуру, повысило культурный  и общественный досуг.

Начальник управления 							К. Цгоев.