Согласовано:                                                                                                    Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«_______» Гадиев Э.Б.

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Сквер «Столица» на  пересечение ул.Астана  Кесаева-Московской

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 7 957 840,00 руб.

- Средства  на оплату труда 113922 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

С пересчетом в цены 4 кв.2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР47-01-001-4 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 62,32 | 35,07 | 35,07 |  | 2186 | 2186 |  | 3,91 243,6712 |  |
| 2 | ТЕР1-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2-погрузка мусора | 1000 м3 грунта | 0,312 | 4785,46 | 135,27 | 4641,23 688,07 | 1493 | 42 | 1448 215 | 15,08 4,705 | 43,62 13,6094 |
| 3 | ТЕР1-02-124-2 | Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м -сбор валунов | 10 м3 камня | 1,5 | 403,11 |  | 403,11 49,51 | 605 |  | 605 74 |  | 2,99 4,485 |
| 4 | ТЕР1-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-погрузка валунов | 1000 м3 грунта | 0,015 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 880,17 | 94 | 4 | 89 13 | 31,77 0,4766 | 55,8 0,837 |
| 5 | ССЦ 01/2006 г. | Перевозка на 10 км | т | 30,5 | 15,48 |  | 15,48 | 472 |  | 472 |  |  |
| 6 | ТЕР1-01-031-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов-срезка растительного грунта | 1000 м3 грунта | 1,9 | 1052,41 |  | 1052,41 160,30 | 2000 |  | 2000 305 |  | 9,68 18,392 |
| 7 | ТЕР1-01-031-9 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-1 | 1000 м3 грунта | 1,9 | 3539,92 |  | 3539,92 539,20 | 6726 |  | 6726 1024 |  | 32,56 61,864 |
| 8 | ТЕР1-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1-погрузка | 1000 м3 грунта | 1,9 | 3918,77 | 110,33 | 3801,72 563,61 | 7446 | 210 | 7223 1071 | 12,3 23,37 | 35,73 67,887 |
| 9 | ССЦ 01/2006 г. | Перевозка на 10 км (1900*1,2) | т | 2280 | 15,48 |  | 15,48 | 35294 |  | 35294 |  |  |
| 10 | ТЕР1-02-027-3 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 6,232 | 162,95 |  | 162,95 25,51 | 1016 |  | 1016 159 |  | 1,49 9,2857 |
| 11 | ТЕР1-01-031-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов-чернозем | 1000 м3 грунта | 1,9 | 1052,41 |  | 1052,41 160,30 | 2000 |  | 2000 305 |  | 9,68 18,392 |
| 12 | ТЕР1-01-031-9 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-1 | 1000 м3 грунта | 1,9 | 3539,92 |  | 3539,92 539,20 | 6726 |  | 6726 1024 |  | 32,56 61,864 |
| 13 | ТЕР1-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1-погрузка | 1000 м3 грунта | 1,9 | 3918,77 | 110,33 | 3801,72 563,61 | 7446 | 210 | 7223 1071 | 12,3 23,37 | 35,73 67,887 |
| 14 | ССЦ 01/2006 г. | Перевозка на 10 км (1900*1,2) | т | 2280 | 15,48 |  | 15,48 | 35294 |  | 35294 |  |  |
| 15 | ТЕР1-01-036-3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 6,232 | 28,85 |  | 28,85 3,15 | 180 |  | 180 20 |  | 0,19 1,1841 |
| 16 | ТЕР47-01-001-3 | Разбивка участка | 100 м2 | 62,32 | 85,69 | 77,57 |  | 5340 | 4834 |  | 7,62 474,8784 |  |
| Раздел 2. Аллея уложенная плиткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-07-003-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 4,71 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 12349 | 1873 | 753 31 | 42,4 199,704 | 0,98 4,6158 |
| 18 | СЦМ-403-0101 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм | м2 | 471 | 74,22 |  |  | 34958 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Устройство а/бетонных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 9,5 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 38427 | 1534 | 170 6 | 15,12 143,64 | 0,07 0,665 |
| 20 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 9,5 | 1302,62 | 49,56 | 3,66 | 12375 | 471 | 35 | 4,64 44,08 |  |
| 21 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 9,57 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 47927 | 7077 | 832 101 | 76,08 728,0856 | 0,72 6,8904 |
| 22 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 43,065 | 1884,74 |  |  | 81166 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Устройство габионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР30-08-047-1 | Устройство декаротивных стенок при строительстве клумбы из габионов | 10 м3 габионных конструкций | 5 | 7654,54 | 1929,31 | 293,86 26,78 | 38273 | 9647 | 1469 134 | 182,7 913,5 | 2,9 14,5 |
| 24 | ТЕР10-01-059-1 | Установка скамеек | 100 шт. изделий | 0,16 | 2754,01 | 692,13 | 219,97 20,78 | 441 | 111 | 35 3 | 75,15 12,024 | 4,2 0,672 |
| 25 | Накладная | Скамейка | шт | 16 | 2201,83 |  |  | 35229 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР7-05-030-11 | Установка урн | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 | 3589,95 | 1278,41 | 293,36 48,92 | 287 | 102 | 23 4 | 122,57 9,8056 | 3,15 0,252 |
| 27 | Прайс ,1112 | Урна | шт | 8 | 323,67 |  |  | 2589 |  |  |  |  |
| 28 | Прайс,1411 | Вставка окрашенная для урн | шт | 8 | 76,30 |  |  | 610 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР1-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,1473 | 4312,30 | 154,55 | 4157,75 580,98 | 635 | 23 | 612 86 | 17,23 2,538 | 37,41 5,5105 |
| 30 | ТЕР1-02-055-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,0428 | 3215,90 | 3215,90 |  | 138 | 138 |  | 333,6 14,2781 |  |
| 31 | ТЕР1-01-033-3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,143 | 731,83 |  | 731,83 160,89 | 105 |  | 105 23 |  | 10,36 1,4815 |
| 32 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,0428 | 1040,60 | 1040,60 |  | 45 | 45 |  | 121 5,1788 |  |
| 33 | ТЕР1-02-005-2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,43 | 588,23 | 146,76 | 441,47 42,00 | 841 | 210 | 631 60 | 14,96 21,3928 | 3,63 5,1909 |
| 35 | ТЕРм8-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 5,26 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 6852 | 386 | 6466 408 | 6,63 34,8738 | 9,98 52,4948 |
| 36 | ТЕРм8-02-143-1 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля 697,61 = 1 116,52 - 98,80 x 4,24 | 100 м кабеля | 5,26 | 697,61 | 72,00 | 625,61 65,85 | 3669 | 379 | 3291 346 | 6,51 34,2426 | 8,48 44,6048 |
| 36.1 | ТЕРм8-02-141-4 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6 | 100 м кабеля | 5,26 | 1463,53 | 241,11 | 1099,74 91,79 | 7698 | 1268 | 5785 483 | 21,8 114,668 | 8,26 43,4476 |
| 37 | Счет- фактура | Сигнальная лента 6:5,35 | м | 550 | 1,12 |  |  | 616 |  |  |  |  |
| 38 | ССЦ 01/2006 г п.501-0707-002 | Кабель АВВГ 4*16 мм2 | км | 0,53652 | 17670,70 |  |  | 9481 |  |  |  |  |
| 39 | ССЦ 01/2006 г.п.501-0707 | Кабель АВВГ 3*25 мм2 | км | 0,18 | 19606,60 |  |  | 3529 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРм8-02-149-2 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 4 | 100 м кабеля | 2 | 4830,13 | 249,96 | 3365,31 335,02 | 9660 | 500 | 6731 670 | 22,6 45,2 | 5,76 11,52 |
| 41 | ССЦ 01/2006 г п.501-0707-002 | Кабель АВВГ 4*16 мм2 | км | 0,204 | 17670,70 |  |  | 3605 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРм8-02-144-3 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 16 | 100 шт. | 0,65 | 168,11 | 168,11 |  | 109 | 109 |  | 15,2 9,88 |  |
| 43 | ТЕРм8-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 65 | 21,95 | 12,72 | 2,46 0,16 | 1427 | 827 | 160 10 | 1,15 74,75 | 0,02 1,3 |
| 44 | ТЕРм8-02-362-1 | Цоколь к опорам | шт. | 32 | 431,58 | 48,68 | 314,05 26,71 | 13811 | 1558 | 10050 855 | 4,27 136,64 | 2,33 74,56 |
| 45 | СЦМ-401-0009 | Бетон тяжелый, класс В 25 (М300) | м3 | 2,56 | 868,87 |  |  | 2224 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 32 | 191,08 | 38,68 | 132,94 12,18 | 6115 | 1238 | 4254 390 | 3,8 121,6 | 0,97 31,04 |
| 47 | Накладная | Стойка торшерная 3-х рожковая | шт | 32 | 1359,63 |  |  | 43508 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 32 | 54,90 | 4,13 | 50,77 7,45 | 1757 | 132 | 1625 238 | 0,44 14,08 | 0,48 15,36 |
| 49 | ТЕР33-04-016-5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 32 | 14,68 | 2,35 | 12,33 2,17 | 470 | 75 | 395 69 | 0,25 8 | 0,14 4,48 |
| 50 | ТЕРм8-02-369-4 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник "Шар венчающий" | шт. | 96 | 145,67 | 15,46 | 72,07 7,30 | 13984 | 1484 | 6919 701 | 1,28 122,88 | 0,49 47,04 |
| 51 | ССЦ-01/2006 п.503-9042-040 | Светильник ЖКУ 18-70 | шт | 96 | 568,00 |  |  | 54528 |  |  |  |  |
| 52 | ССЦ-01/2006 г. п.546-0301 | Лампа ДНАТ 70вт | шт | 96 | 88,10 |  |  | 8458 |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРм8-02-372-1 | Предохранитель столбовой на опоре | шт. | 32 | 87,01 | 13,88 | 65,39 6,76 | 2784 | 444 | 2092 216 | 1,2 38,4 | 0,44 14,08 |
| 54 | ТЕРм8-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1 | 259,22 | 25,38 | 2,66 0,08 | 259 | 25 | 3 | 2,32 2,32 | 0,01 0,01 |
| 55 | ССЦ 01/2006 г п545-0007 | Выключатель на 63 а | шт | 1 | 148,00 |  |  | 148 |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРм8-03-526-6 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 25 | шт. | 32 | 262,47 | 17,72 | 2,16 0,05 | 8399 | 567 | 69 2 | 1,62 51,84 | 0,006 0,192 |
| 57 | ССЦ 01/2006 г п500-9011-069 | Выключатель однофазный на 16 а | шт | 32 | 50,00 |  |  | 1600 |  |  |  |  |
| 58 | ТЕРм8-03-530-5 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 100 | шт. | 2 | 928,07 | 41,22 | 4,13 0,17 | 1856 | 82 | 8 | 3,86 7,72 | 0,022 0,044 |
| 59 | ССЦ 01/2006 г п.545-3218 | Пускатель ПМЕ | шт | 2 | 173,00 |  |  | 346 |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРм8-03-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 1 | 1122,30 | 39,79 | 81,55 4,50 | 1122 | 40 | 82 5 | 3,49 3,49 | 0,58 0,58 |
| 61 | Накладная | Щит ШМП | шт | 1 | 242,20 |  |  | 242 |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРм8-03-574-2 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 16 | 100 жил | 0,65 | 597,10 | 395,58 | 15,76 0,16 | 388 | 257 | 10 | 34,7 22,555 | 0,02 0,013 |
| 63 | ССЦ 01/2006 г п.500-9398 | Щитки осветительные | шт | 1 | 583,00 |  |  | 583 |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРм8-02-370-1 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн | шт. | 1 | 52,31 | 13,05 | 32,03 2,02 | 52 | 13 | 32 2 | 1,08 1,08 | 0,26 0,26 |
| 65 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9016-371 | Фотореле ФР | шт. | 1 | 332,00 |  |  | 332 |  |  |  |  |
| 66 | Накладная | Реле времени | шт | 1 | 73,39 |  |  | 73 |  |  |  |  |
| 67 | ТЕРм8-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 | 12,79 | 9,92 | 2,46 0,16 | 13 | 10 | 2 | 0,87 0,87 | 0,02 0,02 |
| 68 | ССЦ 01/2006 г.п.550-1010-002 | Счетчик | шт | 1 | 478,00 |  |  | 478 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Участок №2 (спонсорский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР47-01-001-4 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 49,87 | 35,07 | 35,07 |  | 1749 | 1749 |  | 3,91 194,9917 |  |
| 70 | ТЕР1-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2-погрузка мусора | 1000 м3 грунта | 0,249 | 4785,46 | 135,27 | 4641,23 688,07 | 1192 | 34 | 1156 171 | 15,08 3,7549 | 43,62 10,8614 |
| 71 | ТЕР1-02-124-2 | Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м -сбор валунов | 10 м3 камня | 1,3 | 403,11 |  | 403,11 49,51 | 524 |  | 524 64 |  | 2,99 3,887 |
| 72 | ТЕР1-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-погрузка валунов | 1000 м3 грунта | 0,013 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 880,17 | 81 | 4 | 77 11 | 31,77 0,413 | 55,8 0,7254 |
| 73 | ССЦ 01/2006 г. | Перевозка на 10 км | т | 27,3 | 15,48 |  | 15,48 | 423 |  | 423 |  |  |
| 74 | ТЕР1-01-031-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов-срезка растительного грунта | 1000 м3 грунта | 1,9948 | 1052,41 |  | 1052,41 160,30 | 2099 |  | 2099 320 |  | 9,68 19,3097 |
| 75 | ТЕР1-01-031-9 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-1 | 1000 м3 грунта | 1,9948 | 3539,92 |  | 3539,92 539,20 | 7061 |  | 7061 1076 |  | 32,56 64,9507 |
| 76 | ТЕР1-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1-погрузка | 1000 м3 грунта | 1,9948 | 3918,77 | 110,33 | 3801,72 563,61 | 7817 | 220 | 7584 1124 | 12,3 24,536 | 35,73 71,2742 |
| 77 | ССЦ 01/2006 г. | Перевозка на 10 км (19948*1,2) | т | 2399 | 15,48 |  | 15,48 | 37137 |  | 37137 |  |  |
| 78 | ТЕР1-02-027-3 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 4,987 | 162,95 |  | 162,95 25,51 | 813 |  | 813 127 |  | 1,49 7,4306 |
| 79 | ТЕР1-01-031-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов-чернозем | 1000 м3 грунта | 1,5 | 1052,41 |  | 1052,41 160,30 | 1579 |  | 1579 240 |  | 9,68 14,52 |
| 80 | ТЕР1-01-031-9 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-1 | 1000 м3 грунта | 1,5 | 3539,92 |  | 3539,92 539,20 | 5310 |  | 5310 809 |  | 32,56 48,84 |
| 81 | ТЕР1-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1-погрузка | 1000 м3 грунта | 1,5 | 3918,77 | 110,33 | 3801,72 563,61 | 5878 | 165 | 5703 845 | 12,3 18,45 | 35,73 53,595 |
| 82 | ССЦ 01/2006 г. | Перевозка на 10 км (1500*1,2) | т | 1800 | 15,48 |  | 15,48 | 27864 |  | 27864 |  |  |
| 83 | ТЕР1-01-036-3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 4,987 | 28,85 |  | 28,85 3,15 | 144 |  | 144 16 |  | 0,19 0,9475 |
| 84 | ТЕР47-01-001-3 | Разбивка участка | 100 м2 | 49,87 | 85,69 | 77,57 |  | 4273 | 3868 |  | 7,62 380,0094 |  |
| 85 | ТЕР27-07-003-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 1,8 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 4719 | 716 | 288 12 | 42,4 76,32 | 0,98 1,764 |
| 86 | СЦМ-403-0101 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм | м2 | 180 | 74,22 |  |  | 13360 |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 12,85 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 51978 | 2075 | 230 8 | 15,12 194,292 | 0,07 0,8995 |
| 88 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 12,85 | 3907,86 | 148,68 | 10,98 | 50216 | 1911 | 141 | 13,92 178,872 |  |
| 89 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 7,752 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 38822 | 5733 | 674 82 | 76,08 589,7722 | 0,72 5,5814 |
| 90 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 34,884 | 1884,74 |  |  | 65747 |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР10-01-059-1 | Установка скамеек | 100 шт. изделий | 0,04 | 2754,01 | 692,13 | 219,97 20,78 | 110 | 28 | 9 1 | 75,15 3,006 | 4,2 0,168 |
| 92 | Накладная | Скамейка | шт | 4 | 2201,83 |  |  | 8807 |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР9-01-001-1(прим.) | Монтаж качелей | 1 т конструкций | 1,5 | 949,81 | 247,74 | 471,22 44,99 | 1425 | 372 | 707 67 | 22,4 33,6 | 3,02 4,53 |
| 94 | Прайс,4192 | Карусель | шт | 2 | 4776,44 |  |  | 9553 |  |  |  |  |
| 95 | Прайс,4155 | Качели на металлических стойках двойные.без подвесок | шт | 2 | 3636,66 |  |  | 7273 |  |  |  |  |
| 96 | Прайс,4102 | Качалка-балансир "М" | шт | 2 | 1724,76 |  |  | 3450 |  |  |  |  |
| 97 | Прайс,4116 | Качалка на пружине "Петушок" | шт | 1 | 2670,28 |  |  | 2670 |  |  |  |  |
| 98 | Прайс,4122 | Качалка на пружине 2-х местная " Кораблик" | шт | 1 | 3715,27 |  |  | 3715 |  |  |  |  |
| 99 | ТЕР7-05-030-11 | Установка урн | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 | 3589,95 | 1278,41 | 293,36 48,92 | 72 | 26 | 6 1 | 122,57 2,4514 | 3,15 0,063 |
| 100 | Прайс ,1112 | Урна | шт | 2 | 323,67 |  |  | 647 |  |  |  |  |
| 101 | Прайс,1411 | Вставка окрашенная для урн | шт | 2 | 76,30 |  |  | 153 |  |  |  |  |
| Раздел 7. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТЕР47-01-046-1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом | 100 м2 | 78,99 | 54,01 | 46,92 | 7,09 1,09 | 4266 | 3706 | 560 86 | 5,32 420,2268 | 0,07 5,5293 |
| 103 | ТЕР47-01-046-2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 100 м2 | 52,66 | 154,91 | 154,91 |  | 8158 | 8158 |  | 17,27 909,4382 |  |
| 104 | ТЕР47-01-046-3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 26,33 | 2541,02 | 319,93 | 7,09 1,09 | 66905 | 8424 | 187 29 | 35,08 923,6564 | 0,07 1,8431 |
| 105 | ТЕР47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 157,98 | 421,65 | 58,22 | 341,13 42,77 | 66612 | 9198 | 53892 6757 | 5,99 946,3002 | 2,74 432,8652 |
| 106 | СЦМ-414-9230-1 | Семена газонных трав | кг | 315,96 | 64,38 |  |  | 20342 |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР47-01-006-8 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную с добавлением растительной земли до 50% | 10 ям | 0,7 | 560,88 | 104,14 |  | 393 | 73 |  | 11,61 8,127 |  |
| 108 | ТЕР47-01-006-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 50% | 10 ям | 2,2 | 460,38 | 138,23 |  | 1013 | 304 |  | 15,41 33,902 |  |
| 109 | ТЕР47-01-009-2 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м | 10 деревьев или кустарников | 0,7 | 509,57 | 77,64 | 37,35 4,68 | 357 | 54 | 26 3 | 7,02 4,914 | 0,3 0,21 |
| 110 | Прайс-лист | Туя шаровидная | шт | 7 | 370,00 |  |  | 2590 |  |  |  |  |
| 111 | ТЕР47-01-009-3 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м | 10 деревьев или кустарников | 2,2 | 1155,29 | 153,96 | 227,83 28,62 | 2542 | 339 | 501 63 | 13,92 30,624 | 1,84 4,048 |
| 112 | Прайс-лист | Клен шаровидный | шт | 11 | 1479,00 |  |  | 16269 |  |  |  |  |
| 113 | СЦМ-414-0125 | Туя западная, высота 1,2-1,8 м | шт | 11 | 693,24 |  |  | 7626 |  |  |  |  |
| 114 | ТЕР47-01-015-8 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 50% | 10 ям | 16,3 | 656,18 | 184,24 |  | 10696 | 3003 |  | 20,54 334,802 |  |
| 115 | ТЕР47-01-017-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | 10 деревьев | 16,3 | 531,57 | 103,52 | 33,62 4,21 | 8665 | 1687 | 548 69 | 9,36 152,568 | 0,27 4,401 |
| 116 | СЦМ-414-0076 | Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м | шт | 60 | 47,89 |  |  | 2873 |  |  |  |  |
| 117 | СЦМ-414-0063 | Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м | шт | 103 | 46,88 |  |  | 4829 |  |  |  |  |
| 118 | ТЕР47-01-031-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50% | 10 м траншей | 6,4 | 355,36 | 97,06 |  | 2274 | 621 |  | 10,82 69,248 |  |
| 119 | СЦМ-414-0249 | Спирея | шт | 1024 | 12,57 |  |  | 12872 |  |  |  |  |
| 120 | ТЕР47-01-023-8 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 50% | 10 ям | 1,8 | 203,28 | 63,06 |  | 366 | 114 |  | 7,03 12,654 |  |
| 121 | ТЕР47-01-025-1 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5х0,5 м | 10 кустарников-саженцев | 1,8 | 34,00 | 19,50 | 13,70 1,72 | 61 | 35 | 25 3 | 1,89 3,402 | 0,11 0,198 |
| 122 | СЦМ-414-0285 | Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м | шт | 18 | 17,95 |  |  | 323 |  |  |  |  |
| 123 | ТЕР47-01-049-1 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 0,48 | 3377,90 | 425,90 |  | 1621 | 204 |  | 46,7 22,416 |  |
| 124 | ТЕР47-01-050-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 0,48 | 2909,95 | 1483,69 | 1022,15 128,16 | 1397 | 712 | 491 62 | 153,91 73,8768 | 8,21 3,9408 |
| 125 | ТЕР47-01-050-2 ПЗ*3,4; ОЗП*3,4; ЭМ*3,4; ЗПМ*3,4; МАТ*3,4; ТЗ*3,4; ТЗМ*3,4 | На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-1 Обоснования коэф-в: Густота посадки 5 тыс.шт на 100 м2 (ПЗ*3,4) | 100 м2 цветников | 0,48 | 302,16 | 225,49 |  | 145 | 108 |  | 23,392 11,2282 |  |
| 126 | Прайс-лист | Цветы однолетки | т.шт | 2,52 | 8318,00 |  |  | 20961 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1261706 | 91752 | 314694 22170 | 9367,64 | 1468,89 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 938810 | 83431 | 135803 18405 | 8632,63 | 1174,20 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 938810 | 83431 | 135803 18405 | 8632,63 | 1174,20 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 719575 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 135803 |  | 135803 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 101836 | 83431 | 18405 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 119903 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 56 449,00) |  |  |  |  |  |  |  | 64916 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 10 951,00) |  |  |  |  |  |  |  | 10403 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 607,00) |  |  |  |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 21 630,00) |  |  |  |  |  |  |  | 30715 |  |  |  |  |
| 110,00% ФОТ (от 9 781,00) |  |  |  |  |  |  |  | 10759 |  |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 143,00) |  |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |
| 155,00% ФОТ (от 133,00) |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 2 142,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2249 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 86434 |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 56 449,00) |  |  |  |  |  |  |  | 50804 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 10 951,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5476 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 607,00) |  |  |  |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 21 630,00) |  |  |  |  |  |  |  | 20548 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 9 781,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7825 |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 143,00) |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 133,00) |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 2 142,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1285 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1145147 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 136484 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 158326 | 7949 | 41700 3698 | 701,41 | 290,17 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 158326 | 7949 | 41700 3698 | 701,41 | 290,17 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 108678 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 41700 |  | 41700 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 11647 | 7949 | 3698 |  |  |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 11 647,00) |  |  |  |  |  |  |  | 11065 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 11 647,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7571 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 176961 |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 28086 | 372 | 707 67 | 33,60 | 4,53 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 28086 | 372 | 707 67 | 33,60 | 4,53 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 27007 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 707 |  | 707 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 439 | 372 | 67 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 439,00) |  |  |  |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 439,00) |  |  |  |  |  |  |  | 373 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 28854 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1261706 | 91752 | 314694 22170 | 9367,64 | 1468,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 131363 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 94378 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1487447 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г (1 487 447,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 7957840 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 7957840 |  |  |  |  |