Утверждаю:                                           Начальник УпС

АМС г. Владикавказа

Цгоев К.Дз.

Календарный график производства работ по объекту:

Ремонт Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №74 в г. Владикавказ

| № п/п | Виды работ | 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Демонтаж оконных блоков Установка оконных блоков Установка подоконников Установка отливов Ремонт штукатурки откосов Водоэмульсионная окраска откосов Установка металлических решеток Ремонт шатровой кровли | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил: Главный специалист                                               Мамиев О.Х.

УпС АМС г. Владикавказа

Проверил: Главный  инженер                                                 Дзарданов В.Ю.

УпС АМС г. Владикавказа